1. Identificação do Plano de Testes

Projeto: MediRoute Brasil.

Release: 1.0.

Responsável: José Mário de Melo Brandão Guimarães

Data: 01/10/2026.

Objetivo: planejar os testes para avaliar a liberação da versão.

Público-alvo: QA, desenvolvedores, PO, Tech Lead e diretoria.

2. Objetivo do Plano de Testes

Verificar os principais fluxos, com foco em receitas, pagamentos, permissões e entregas de refrigerados. Os resultados apoiarão a decisão de liberação.

3. Escopo dos testes

Serão testados cadastro e login; upload e validação de receitas; catálogo e carrinho; pagamento por Pix e cartão; geração e separação de pedidos; permissões e bloqueios; entregas e rastreamento; refrigerados; cancelamentos; notificações e ocorrências; painel administrativo e logs; funcionamento mobile e tempo de consulta do pedido.

4. Fora do escopo

Não serão testados relatórios avançados, pois não fazem parte da release; carga em larga escala e auditoria completa de segurança, pelo prazo e infraestrutura; todos os aparelhos e navegadores, pela quantidade de combinações; pagamentos reais, pois será usado sandbox; e temperatura física dos medicamentos, por não existir recurso informado para essa medição.

5. Estratégia de teste

Primeiro, será verificado o ambiente. Depois, os testes manuais funcionais priorizarão receitas, pagamentos, permissões e refrigerados. Serão avaliadas integrações, segurança básica, cancelamentos e transições de status. Por fim, serão realizados testes mobile, exploratórios, retestes e regressão. A automação começará pelas APIs mais críticas.

6. Tipos de teste previstos

Funcional: verificar requisitos e regras dos fluxos.

Integração: validar pagamento, estoque, armazenamento, localização e notificações.

Segurança básica: verificar permissões, proteção de documentos e upload.

Compatibilidade: avaliar navegadores desktop e mobile.

Usabilidade: verificar clareza das telas principais.

Regressão: verificar os fluxos após alterações.

Exploratório: procurar falhas em situações não previstas.

Aceitação: validar o fluxo completo com o PO.

7. Funcionalidades críticas e prioridade

Compra de controlado sem receita aprovada: impacto alto, probabilidade alta e prioridade crítica, pelo risco ao paciente.

Exposição de receitas: impacto alto, probabilidade média e prioridade crítica, por envolver dados sensíveis.

Pagamento aprovado após timeout: impacto alto, probabilidade alta e prioridade crítica, por liberar pedido sem confirmação.

Separação com pagamento recusado: impacto alto, probabilidade alta e prioridade crítica, por permitir entrega sem pagamento.

Alteração crítica pelo suporte: impacto alto, probabilidade alta e prioridade crítica, por violar permissões.

Upload de executável renomeado: impacto alto, probabilidade alta e prioridade crítica, pelo risco de arquivo malicioso.

Aprovação de receita ilegível: impacto alto, probabilidade alta e prioridade crítica, por impedir análise confiável.

Refrigerado atrasado sem ocorrência: impacto alto, probabilidade alta e prioridade crítica, por descumprir o controle de entrega.

Entregador bloqueado aceitando entrega: impacto alto, probabilidade alta e prioridade alta, por permitir operação indevida.

Ausência de log de bloqueio: impacto alto, probabilidade alta e prioridade alta, por prejudicar a rastreabilidade.

8. Ambiente de teste

Homologação com aplicação web, acesso mobile, banco de testes e integrações sandbox de pagamento e geolocalização. E-mail e SMS serão direcionados a contas de teste. Serão preparados usuários dos cinco perfis, farmácia fictícia, entregadores e receitas válidas e inválidas. A execução ocorrerá fora de 12h às 14h.

9. Massa de dados

Pacientes ativos e bloqueados; usuários dos demais perfis; farmácia fictícia; entregadores ativo e bloqueado; medicamentos comuns, controlados, refrigerados e sem estoque.

Receitas fictícias legíveis e ilegíveis; arquivos PDF, JPG e PNG; arquivos de 10 MB e acima do limite; executável renomeado; cartões aprovados e recusados; Pix aprovado, pendente e expirado; pedidos em diferentes status e entregas abaixo, no limite e acima de duas horas.

10. Critérios de entrada

Build publicada; ambiente disponível; requisitos revisados; regras de status e cancelamento esclarecidas; usuários e permissões configurados; farmácia e medicamentos cadastrados; massa de dados preparada; integrações disponíveis; logs acessíveis; verificação básica aprovada.

11. Critérios de saída

Testes críticos e de alta prioridade executados; nenhum defeito crítico aberto; nenhuma falha alta nos fluxos essenciais; receitas e pagamentos validados; permissões e refrigerados validados; correções retestadas; regressão concluída; consulta de status em até três segundos; evidências e relatórios concluídos; riscos restantes e parecer de QA registrados.

12. Riscos do projeto de teste

Prazo de sete dias: impacto alto e probabilidade alta. Priorizar os testes críticos.

Redução para dois dias: impacto alto e probabilidade média. Usar a seleção emergencial.

Homologação instável: impacto alto e probabilidade alta. Executar fora de 12h às 14h.

Timeout no gateway: impacto alto e probabilidade alta. Registrar falhas e complementar com simulações.

Limite da geolocalização: impacto médio e probabilidade alta. Controlar as requisições.

Pouca massa de dados: impacto médio e probabilidade alta. Preparar os dados antes dos testes.

Ausência de automação: impacto médio e probabilidade alta. Automatizar apenas cenários prioritários.

Regras incompletas: impacto alto e probabilidade alta. Esclarecer com o PO antes da execução.

13. Riscos de qualidade do produto

Compra de controlado sem aprovação e receita ilegível aprovada: liberação indevida de medicamento, prioridade crítica.

Exposição de receitas: perda de privacidade, prioridade crítica.

Upload malicioso: comprometimento do sistema, prioridade crítica.

Pagamento aprovado após timeout: pedido sem confirmação financeira, prioridade crítica.

Separação com pagamento recusado: entrega sem pagamento, prioridade crítica.

Alteração indevida pelo suporte: operação não autorizada, prioridade crítica.

Refrigerado atrasado sem ocorrência: falha no controle de entrega, prioridade crítica.

Operação por usuário bloqueado: descumprimento das restrições, prioridade alta.

14. Responsabilidades

QA manual 1: cadastro, receitas, permissões e mobile.

QA manual 2: pagamentos, pedidos, cancelamentos e entregas.

QA automatizador: automação inicial e apoio à regressão.

Desenvolvedores: investigação e correção dos defeitos.

PO: esclarecimento das regras e validação do aceite.

Tech Lead: ambiente, integrações e logs.

Farmacêutico parceiro: apoio na avaliação das receitas.

Diretoria: decisão de liberação.

15. Cronograma de testes

Dia 1: preparar ambiente e dados, revisar regras e verificar a build.

Dia 2: testar receitas, controlados, upload e permissões.

Dia 3: testar pagamentos, geração e separação de pedidos.

Dia 4: testar entregas, refrigerados, cancelamentos e status.

Dia 5: testar cadastro, catálogo, painel, notificações, mobile e desempenho básico.

Dia 6: executar retestes, regressão e testes exploratórios.

Dia 7: concluir retestes e emitir o relatório final.

16. Entregáveis da equipe de QA

Plano de Testes; massa de dados documentada; cenários prioritários; evidências; relatório de defeitos; relatório de riscos; relatório final de QA; recomendação de release.

17. Priorização emergencial de dois dias

- Bloquear compra de controlado sem receita aprovada, evitando venda indevida.

- Impedir acesso aos documentos de outro paciente, protegendo os dados.

- Impedir alterações críticas pelo suporte, validando permissões.

- Verificar timeout e recusa de pagamento, evitando aprovação indevida.

- Impedir separação com pagamento recusado, evitando entrega sem pagamento.

- Rejeitar executável renomeado, evitando upload malicioso.

- Validar recusa de receita ilegível e vínculo da aprovada, garantindo rastreabilidade.

- Gerar ocorrência após duas horas na entrega refrigerada, identificando atraso.

- Impedir compras e aceites por usuários bloqueados, validando restrições.

- Validar compra até entrega e cancelamentos, verificando o fluxo e os status.

18. Decisão esperada de release

A plataforma pode iniciar a rodada formal se os critérios de entrada forem atendidos.

Impedem a liberação as falhas de pagamento, permissões, upload, receitas, bloqueios e controle dos refrigerados. Problemas visuais pequenos e notificações duplicadas podem ser aceitos temporariamente, com prazo de correção, desde que não prejudiquem o uso.

Não serão aceitos riscos à segurança do paciente, à privacidade ou à integridade das operações.

Não liberar. Os defeitos críticos precisam ser corrigidos e retestados.

O teste de controlados deve verificar o bloqueio da conclusão da compra. A regra de cancelamento em rota precisa ser esclarecida com o PO.